

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Старорусский район**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15.12.2023 г. № 238**

д. Сусолово

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 02.10.2013 № 156 (далее – Порядок) и распоряжением Администрации Великосельского сельского поселения от 15.09.2021 № 67-рг (в редакции от 17.11.2023 № 69-рг) «Об утверждении Перечня муниципальных программ Великосельского сельского поселения», и в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Великосельского сельского поселения, обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В наименовании муниципальной программы слово «…2025» заменить на слово «…2027»;
2. В паспорт муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 177 от 18.10.2021 внести следующие изменения:
   1. В пункте 1 **«Наименование»** слово «…2025» заменить на «…2027».
   2. В пункте 4 «Подпрограммы муниципальной программы» слово «…2025» заменить на «…2027»;
   3. Пункт **5 «Цели, задачи и целевые показатели <\*> муниципальной программы»,** изложить в новой прилагаемой редакции;
3. Внести изменения в муниципальную программу, изложив ее в новой прилагаемой редакции;
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Глава администрации Великосельского**

**сельского поселения О.А. Петрова**

**УТВЕРЖДЕНА**

постановлением Администрации

Великосельского сельского поселения

от 18.10.2021 № 177

(в редакции от 15.12.2023 № 238)

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Наименование** | «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» |
| 1. **Ответственный исполнитель** | Администрация Великосельского сельского поселения |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Соисполнители муниципальной программы** | Отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Подпрограммы муниципальной программы** | 1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» 2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» |

1. **Цели, задачи и целевые показатели <\*> муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Цель- Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 1.1 | ***Задача – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| 1.1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество составленных смет (шт.) | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | ***Задача – Проведение экспертизы смет и строительного контроля по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Количество проведенного строительного контроля (шт.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | **Цель – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 2.1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 2.2. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 2.2.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 2.2.2 | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.3 | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия в д. Григорово, протяженностью 85 м.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Сроки реализации программы** | 2022-2027 годы |

1. **Объемы и источники финансирования программы:**

Источником финансирования программы является Областной бюджет и бюджет Великосельского сельского поселения.

Всего объем финансирования составляет: **36942,2тыс. руб.**

По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 4874,0 | 0 | 0 | 2214,6 | 0 | 7088,6 |
| 2023 | 7138,0 | 0 | 0 | 2046,3 | 0 | 9184,3 |
| 2024 | 3877,0 | 0 | 0 | 2149,1 | 0 | 6026,1 |
| 2025 | 2585,0 | 0 | 0 | 2258,6 | 0 | 4843,6 |
| 2026 | 2585,0 | 0 | 0 | 2314,8 | 0 | 4899,8 |
| 2027 | 2585,0 | 0 | 0 | 2314,8 | 0 | 4899,8 |
| **Всего** | 23644,0 | 0 | 0 | 13298,2 | 0 | 36942,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | 1. Ремонт улично-дорожной сети поселения, и улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния. 2. Сохранение имеющейся улично-дорожной сети; 3. Повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территорий; 4. Повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на дорогах; 5. Снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду; 6. Стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения поселения; 7. Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории. 8. Позволит привести в нормативное состояние 3,275 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения 9. Производить очистку от снега и наледи 40,7 км. автомобильных дорог. |

1. **Характеристика текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности**

В настоящее время протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования в Великосельском сельском поселении составляет 45,7 километра, в том числе асфальтобенных дорог – 6,4 км, щебеночных дорог – 13,3 км, ПГС – 7,8 км, грунтовых дорог – 18,2 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Статус современного населенного пункта во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Великосельское сельское поселение имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих конструктивных элементов:

* 5 мостов, в т.ч. 1 – железобетонный, 3 – деревянных, 1 – металлический, 55 железобетонных трубопереездов.

Вопрос состояния улично-дорожной сети местного значения и их ремонта является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий автомобильных дорог местного значения общего пользования, расположенных на территории Великосельского сельского поселения. Одними из основных причин их разрушения являются:

- длительный срок эксплуатации дорог;

- увеличение интенсивности движения автотранспортных средств;

- погодно-климатические условия.

Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического и экономического износа дорожного покрытия.

Большая часть автомобильных дорог местного значения общего пользования требует приведения их в нормативное состояние.

На данный момент на территории сельского поселения 79 дорог местного значения общего пользования, протяженностью 45,7 км. 79 автомобильных дорог местного значения общего пользования, протяженностью 45,7 км. паспортизировано.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих на территории Великосельского сельского поселения, организованы маршруты движения школьных автобусов, в том числе и по дорогам местного значения. Движения школьных автобусов осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Дороги местного значения общего пользования, по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, расположенной на территории поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

1. **Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог местного значения общего пользования, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие автомобильных дорог, повысить степень их благоустройства. Мероприятия по ремонту дорог повысят безопасность транспортного движения по этим территориям.

Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории Великосельского сельского поселения, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства территории поселения.

Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, что позволит повысить уровень санитарно-гигиенического благополучия.

К основным рискам реализации мероприятий данной программы относятся:

* Рост цен на материально-технические средства, что ограничивает возможность предприятий и организаций участвовать в аукционах и котировках на выполнение данных видов работ.
* Финансовые риски, т.е. финансирование мероприятий не в полном объеме
* Форс-мажорные обстоятельства.

Управление рисками реализации муниципальной Программы будет осуществляться на основе:

* Проведения мониторинга реализации муниципальной Программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий
* Подготовки предложений по корректировке муниципальной программы.

1. **Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляет – Администрация Великосельского сельского поселения.

Администрация поселения несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Великосельского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Администрация сельского поселения выполняет следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Глава администрации Великосельского сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, у учета складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация Великосельского сельского поселения: ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет депутатов Великосельского сельского поселения годовой отчет о ходе реализации Программы по форме в соответствии с Приложением № 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 02.10.2013 № 156.

Администрация сельского поселения осуществляет:

* Координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы;
* Обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, целевого использования средств;
* Организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной Программы;
* Подготовку при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной Программы;
* Составление отчетов о ходе реализации муниципальной Программы.

1. **Мероприятия муниципальной программы**

Программа реализуется в соответствии с **прилагаемой таблицей**.

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро - вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 1.1.1  1.1.2 | Областной  бюджет | 4874,0 | 7138,0 | 3877,0 | 2585,0 | 2585,0 | 2585,0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 1379,6 | 1135,1 | 1549,1 | 1658,6 | 1714,8 | 1714,8 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг | 2.1.1  2.2.1  2.2.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 835,0 | 911,2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

**муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 – 2027 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Исполнители подпрограммы** | Администрация Великосельского сельского поселения |

1. **Задачи и целевые показатели <\*> подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Цель- Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 1.1 | ***Задача – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| 1.1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество составленных смет (шт.) | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | ***Задача – Проведение экспертизы смет и строительного контроля по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Количество проведенного строительного контроля (шт.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\*Определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Сроки реализации подпрограммы:** | **2022– 2027 годы** |

**4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 32796,0 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 4874,0 | 0 | 0 | 1379,6 | 0 | 6253,6 |
| 2023 | 7138,0 | 0 | 0 | 1135,1 | 0 | 8273,1 |
| 2024 | 3877,0 | 0 | 0 | 1549,1 | 0 | 5426,1 |
| 2025 | 2585,0 | 0 | 0 | 1658,6 | 0 | 4243,6 |
| 2026 | 2585,0 | 0 | 0 | 1714,8 | 0 | 4299,8 |
| 2027 | 2585,0 | 0 | 0 | 1714,8 | 0 | 4299,8 |
| **Всего** | 23644,0 | 0 | 0 | 9152,0 | 0 | 32796,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:** | 1. Ремонт улично – дорожной сети поселения, и улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния; 2. Повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территорий; 3. Повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на дорогах; 4. Снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду; 5. Стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения поселения; 6. Повышение уровня инвестиционной привлекательности территории. 7. Позволит привести в нормативное состояние 6,3 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения |

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача*** – ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Заболотье,  улица без названия, протяженностью  1552 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 3708,7745 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 577,4047 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Межник,  улица без названия, протяженностью  243 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 165,2255 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 293,0425 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Полуково,  улица без названия, протяженностью  150 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 309,402 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Полуково,  улица Центральная, протяженностью  365 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 781,97233 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 7,89871 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Полуково,  улица Центральная, протяженностью  85 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 218,02767 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 4,99729 |  |  |  | |  |  |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ст. Тулебля,  улица Кольцевая, протяженностью  938 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 3877,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 389,7 |  |  |  | |  |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лядинки,  улица без названия, протяженностью  170 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 390,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Речные Котцы, улица без названия, протяженностью  668 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 3261,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 32,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.9 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Жилино,  ул. Солнечная, протяженностью  878 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.10 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое,  улица без названия, протяженностью  620 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 2147,8 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 113,0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дедова Лука,  улица без названия, протяженностью  264 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 665,6 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сусолово,  улица без названия, протяженностью  386 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 1063,6 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 93,5 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Жилино, ул. Союзная, протяженностью  648 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 1217,5 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Нехотицко, протяженностью  1700 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2025 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 2585,0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 135,8 | 0 | | 0 |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Тулебля, ул. Мещанка, протяженностью  588 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2025 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 1432,8 | 0 | | 0 |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дретено,  улица без названия, протяженностью  334 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2026 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585,0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,1 | | 0 |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Вячково,  улица без названия, протяженностью  500 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2026 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488,7 | | 0 |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Пашниково,  улица без названия, протяженностью  495 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2027 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2585,0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 136,1 |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Хилово,  улица без названия, протяженностью  480 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2027 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1488,7 |
| 2 | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 1.2.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 18,0 | 0 | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| 3. | ***Задача – Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 52,0 | 48,3 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 116,9 | 161,8 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

**муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 – 2027 годы»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Исполнители подпрограммы** | Администрация Великосельского сельского поселения |

1. **Задачи и целевые показатели <\*> подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | **Цель – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 2.1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 2.2. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 2.2.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 2.2.2 | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.3 | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия в д. Григорово, протяженностью 85 м.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*Определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Сроки реализации подпрограммы:** | **2022– 2027 годы** |

1. **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 4146,2 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 835,0 | 0 | 835,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 911,2 | 0 | 911,2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 4146,2 | 0 | 4146,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:** | 1. Сохранение имеющейся улично- дорожной сети; 2. Повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности территорий; 3. Повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на дорогах. |

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 667,5 | 911,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 3.3.1  2.3.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 82,5 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 3.3.3 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.3. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.4 | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия в д. Григорово, протяженностью 85 м.) | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |