- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 90/100х100 %=90 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =7085,6/8208,3х100% = 86%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Главный специалист администрации

- Великосельского сельского поселения                                  М.П. Цветкова

- «17» февраля 2022 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 90/100х100 %=90 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =7085,6/7608,3х100% = 93%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Главный специалист администрации

- Великосельского сельского поселения                                           М.П. Цветкова

- «17» февраля 2022 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 90/100х100 %=90 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =583,4/600,0х100% = 97%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Главный специалист администрации

- Великосельского сельского поселения                                           М.П. Цветкова

- «17» февраля 2022 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориии  Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2021 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Великосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 8208,3 | 7669,0 | 0 | 0 | 0 | 5209,0 | 5209,0 | 5209,0 | 0 | 0 | 0 | 2999,3 | 2999,3 | 2460,0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | 7608,3 | 7085,6 | 0 | 0 | 0 | 5209,0 | 5209,0 | 5209,0 | 0 | 0 | 0 | 2399,3 | 2399,3 | 1876,6 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2020 годы» | 600,0 | 583,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 583,4 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Великое Село (от остановки вдоль многоквартирных домов № 1,2,3,1А), протяженность 422 м. | 2021 | выполнено |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лучки, протяженностью 336 м | 2021 | выполнено |  |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Сусолово, протяженностью 450 м | 2021 | выполнено |  |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Великое Село, протяженностью 226 м | 2021 | выполнено |  |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Иловец, протяженностью 530 м | 2021 | выполнено |  |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Ручьевые Котцы, протяженностью 251 м | 2021 | выполнено |  |
| 7. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Большое Ночково, протяженностью 770 м | 2021 | выполнено |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Фларёво, протяженностью 665 м | 2021 | выполнено |  |
| 9. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Полуково, ул. Старорусская, протяженностью 190 м | 2021 | выполнено |  |
| 10. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Полуково, ул. Центральная, протяженностью 257 м | 2021 | выполнено |  |
| 11. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2021 | выполнено |  |
| 12. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | 2021 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | 2021 | выполнено частично | в связи с поздним установлением снежного покрова отсутствовала необходимость регулярной очистке населенных пунктов от снега и наледи |
| 2. | Посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью | 2021 | выполнено |  |
| 3. | Грейдированние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021 | выполнено |  |
| 4. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования | 2021 | выполнено |  |
| 5. | Восстановление дренажных, защитных устройств на автомобильных дорогах местного значения общего пользования | 2021 | выполнено |  |
| 6. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 2021 | выполнено |  |
| 7. | Дезинфекция автомобильных дорог местного значения | 2021 | выполнено |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствованиеи содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 1,8 | 4,4 | 4,4 |  |  |
| 2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 4,4 | 10,8 | 10,8 |  |  |
| 3. | Количество составленных смет (шт.) | 3 | 10 | 10 |  |  |
| 4. | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 2 | 10 | 10 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 40,7 | 40,7 |  | В связи бесснежной зимой отсутствовала необходимость регулярной очистке населенных пунктов от снега и наледи |  |
| 2. | Посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью | 7,0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Количество автомобильных дорог, по которым установлена балансовая и остаточная стоимость (шт.) | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. | Процент автомобильных дорог, по которым установлена балансовая и остаточная стоимость от общего автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 10,0 | 33,3 |  |  |  |
| 6. | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 30 | 100 |  |  |  |
| 7. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 10 | 0 |  |  |  |
| 8. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 1 | 0 |  |  |  |
| 9. | Планировка обочин автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. | Расчистка обочин и канав автомобильных дорог местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев | 0 | 0 |  |  |  |
| 11. | Установка знаков на автомобильных дорогах местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 0 |  |  |  |
| 12. | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 4,0 | 0,9 |  |  |  |
| 13. | Дезинфекция автомобильных дорог местного значения | 40,7 | 0 |  |  |  |

Главный специалист администрации

Великосельского сельского поселения                                                                                       М.П. Цветкова

«17» февраля 2022 год