- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 10/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =3529,6/3529,6х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                  О.А. Павлова

- «21» февраля 2022 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =1278,6/1278,6х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                           О.А. Павлова

- «21» февраля 2022 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Благоустройство территории Великосельского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =1204,1/1204,1х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                           О.А. Павлова

- «21» февраля 2022 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =661,9/661,9х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                           О.А. Павлова

- «21» февраля 2022 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2020 – 2023 годы

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =385,0/385,0х100% = 100%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

- Заместитель Главы администрации

- Великосельского сельского поселения                                           О.А. Павлова

- «21» февраля 2022 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории  Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2021 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Великосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 3529,6 | 3529,6 | 0 | 0 | 0 | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 401,7 | 401,7 | 401,7 | 2546,0 | 2546,0 | 2546,0 | 59,6 | 59,6 |
| Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы | 1278,6 | 1278,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278,6 | 1278,6 | 1278,6 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2023 годы | 1204,1 | 1204,1 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 1081,3 | 1081,3 | 1081,3 | 0 | 0 |
| Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы | 661,9 | 661,9 | 0 | 0 | 0 | 463,3 | 463,3 | 463,3 | 0 | 0 | 0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 59,6 | 59,6 |
| Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2020 – 2023 годы | 385,0 | 385,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 337,9 | 337,9 | 337,9 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Организация благоустройства территоии и содержания объектов внешнего благоустройства   на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма «Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Оплата электроэнергии | 2021 | выполнено |  |
| 2. | Техническое обслуживание светильников | 2021 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Обкашивание территории | 2021 | выполнено |  |
| 2. | Вырубка кустарников | 2021 | выполнено |  |
| 3. | Уборка и вывоз мусора с территории поселения | 2021 | выполнено |  |
| 4. | Подвоз песка на детские площадки | 2021 | выполнено |  |
| 5. | Содержание мест захоронения | 2021 | выполнено |  |
| 6. | Углубление и восстановление профиля канав | 2021 | выполнено |  |
| 7. | Работы пот удалению старых и поврежденных деревьев с территории поселения | 2021 | выполнено |  |
| 8. | Содержание, обслуживание и ремонт элементов благоустройства | 2021 | выполнено |  |
| 9. | Приобретение информационных стендов | 2021 | выполнено |  |
| 10. | Обработка территории поселения от борщевика Сосновского | 2021 | выполнено |  |
| 11. | Уборка несанкционированных свалок на территории поселения | 2021 | выполнено |  |
| 12. | Установка ограждения на детской игровой площадке в д. высокое | 2021 | выполнено |  |
| 13. | Приобретение и установка малых архитектурных форм | 2021 | выполнено |  |
| 14. | Ремонт Астриловского СДК на территории ТОС «Астрилово» | 2021 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов с участием граждан, проживающих на селе в д. Большие Боры | 2021 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка мест для обустройства контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения | 2021 | выполнено |  |
| 2. | Обустройство площадки для накопления ТКО в д. Тулебля ул. Мещанка | 2021 | выполнено |  |
| 3. | Обустройство двух площадок для накопления ТКО в д. Большие Боры | 2021 | выполнено |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства   на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроэнергия (квт/час) | 14 026 | 125596 | 125596 |  |  |
| 2. | Количество светильников, подлежащих техническому обслуживанию (шт.) | 25 | 150 | 150 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь обкошенной территории (кв.м.) | 15 500 | 30 000 | 30 000 |  |  |
| 2. | Площадь обкошенной территории (кв.м.) | 8 000 | 7 000 | 7 000 |  |  |
| 3. | Количество мероприятий по уборке и вывозу мусора (шт.) | 5 | 9 | 9 |  |  |
| 4. | Реализация проектов местных инициатив жителей ТОС (шт.) | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5. | Подвоз песка на детские площадки (куб.м.) | 0 | 6 | 6 |  |  |
| 6. | Содержание мест захоронения (шт) | 9 | 9 | 9 |  |  |
| 7. | Углубление и восстановление профиля канав (шт.) | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 8. | Работы по удалению старых и поврежденных деревьев с территории поселения (шт.) | 8 | 12 | 12 |  |  |
| 9. | Содержание, обслуживание и ремонт элементов благоустройства (шт.) | 9 | 9 | 9 |  |  |
| 10. | Приобретение информационных стендов (шт.) | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 11. | Обработка территории поселения от борщевика Сосновского (га) | 10 | 6 | 6 |  |  |
| 12. | Приобретение элементов для детских игровых и спортивных площадок (шт.) | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 13. | Уборка несанкционированных свалок на территории поселения (шт.) | 0 | 5 | 5 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству территории сельского поселения (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Обустройство Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | 0 | 4 | 4 |  |  |

Заместитель Главы администрации

Великосельского сельского поселения                                                                                       О.А. Павлова

«21» февраля 2022 год