

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Старорусский район**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 10.02.2021 № 14**

д. Сусолово

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную Программу «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы** |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В паспорт муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 173 от 15.11.2013 внести следующие изменения:
   1. Пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели (\*) муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Цель – Совершенствование системы благоустройства Великосельского сельского поселения, создание комфортных условий для проживания и отдыха населения** | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | ***Задача - Организация и содержание уличного освещения*** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Электроэнергия (квт/час) | 169 000 | 229 400 | 229 400 | 158 230 | 221 518 | 245 062 | 140 026 | 125 596 | 125 596 | 125 596 |
| 1.1.2 | Количество светильников, подлежащих техническому обслуживанию (шт.) | 140 | 250 | 250 | 250 | 160 | 100 | 25 | 116 | 116 | 116 |
| **1.2.** | ***Задача – Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Великосельского сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество проведенных встреч по вопросу благоустройства территории поселения (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| **1.3.** | ***Задача – Улучшение внешнего облика территории Великосельского сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Площадь обкошенной территории (кв.м.) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 7412 | 26 500 | 23 700 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 1.3.2. | Площадь очищенной территории от кустарников (кв.м.) | 1 600 | 1 350 | 1 350 | 1087 | 15 000 | 10000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Количество мероприятий по уборке и вывозу мусора (шт.) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 1.3.4. | Обустройство игровых площадок для детей (шт.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | Реализация проектов местных инициатив жителей ТОС (шт.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.6. | Ремонт пешеходных мостов на территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. | Подвоз песка на детские площадки (куб. м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | Содержание мест захоронения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.3.9 | Углубление и восстановление профиля канав (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.10 | Работы по удалению старых и поврежденных деревьев с территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11 | Приобретение уличных тренажеров (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.12 | Приобретение контейнеров для мусора (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.13 | Содержание, обслуживание и ремонт элементов благоустройства (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.3.14 | Обустройство контейнерных площадок на территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.15 | Приобретение информационных стендов (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.16 | Обработка территории поселения от борщевика Сосновского (га) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.17 | Проведение дезинфекции общественных территорий поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.18 | Обустройство стоянок для автомобилей на территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.19 | Приобретение элементов для детских игровых и спортивных площадок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4.** | ***Задача – Содержание техники, находящейся на балансе Администрации сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Количество отремонтированной техники (шт.) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Цель - Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов** | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | ***Задача – Создание и развитие инфраструктуры сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству территории сельского поселения (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.** | **Цель – Создание для жителей сельского поселения благоприятных санитарно-экологических условий** | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | ***Задача – Обустройство на территории сельского поселения площадок для накопления твердых коммунальных отходов*** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 34 |

1.2. Пункт 7 **«Объемы и источники финансирования муниципальной программы»** изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования программы является бюджет Великосельского сельского поселения. Всего объем финансирования составляет: **24 317,1 тыс. руб.** По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирование (тыс. руб.) | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1450,9 | 0 | 1450,9 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 1862,5 | 0 | 1862,5 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 2270,2 | 0 | 2270,2 |
| 2017 | 0 | 40,4 | 0 | 2438,8 | 0 | 2479,2 |
| 2018 | 0 | 108,3 | 0 | 3473,1 | 0 | 3581,4 |
| 2019 | 0 | 51,5 | 0 | 3887,3 | 0 | 3938,8 |
| 2020 | 210,1 | 523,8 | 0 | 1883,4 | 35,9 | 2653,2 |
| 2021 | 0 | 463,3 | 0 | 1866,0 | 59,6 | 2388,9 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1846,0 | 0 | 1846,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1846,0 | 0 | 1846,0 |
| **ВСЕ**  **ГО** | **210,1** | **1187,3** | **0** | **22 824,2** | **95,5** | **24 317,1** |

1.3. Раздел **«Мероприятия к муниципальной программе «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2023 годы»**, изложить в прилагаемой редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реализации | Целевой   показатель (номер целевого показателя   из паспорта  подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реализация подпрограммы «Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 1.1.1  1.1.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 1333,5 | 1430,5 | 1568,2 | 1954,0 | 2042,9 | 1909,4 | 1283,6 | 1554,0 | 1554,0 | 1554,0 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Благоустройство территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 1.2.1  1.3.1  1.3.2  1.3.3  1.3.4  1.3.5  1.3.6  1.3.7  1.3.8  1.3.9  1.3.10  1.3.11  1.3.12  1.3.13  1.3.14  1.3.15  1.3.16  1.4.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 117,4 | 432,0 | 702,0 | 525,2 | 1538,5 | 2029,4 | 516,1 | 120,0 | 23,1 | 100,0 |
| Областной бюджет (Компенсация затрат по профилактики COVID-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (ТОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по муниципальной подпрограмме:** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **970,8** | **120,0** | **23,1** | **100,0** |
| 3 | Реализация подпрограммы «Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020-2023 | 2.1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,8 | 661,9 | 215,9 | 100,0 |
| 4 | Реализация подпрограммы  «Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2020 – 2023 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020-2023 | 3.1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»** заменив:
   1. Раздел 2 «Задачи и целевые показатели <\*> подпрограммы»: изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача - Организация и содержание уличного освещения*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Электроэнергия (квт/час) | 169 000 | 229 400 | 229 400 | 158 203 | 221 518 | 245 062 | 140 026 | 125 596 | 125 596 | 125 596 |
| 1.2. | Количество светильников, подлежащих техническому обслуживанию (шт.) | 140 | 250 | 250 | 250 | 160 | 100 | 25 | 116 | 116 | 116 |

2.2.**Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»** изложить в следующей редакции: **«4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 16 184,1 тыс. руб.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | | Источник финансирование (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | | | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | **Всего** |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | | 0 | 0 | | | 0 | 1333,5 | 0 | 1333,5 |
| 2015 | | 0 | 0 | | | 0 | 1430,5 | 0 | 1430,5 |
| 2016 | | 0 | 0 | | | 0 | 1568,2 | 0 | 1568,2 |
| 2017 | | 0 | 0 | | | 0 | 1954,0 | 0 | 1517,5 |
| 2018 | | 0 | 0 | | | 0 | 2042,9 | 0 | 1918,9 |
| 2019 | | 0 | 0 | | | 0 | 1909,4 | 0 | 1909,4 |
| 2020 | | 0 | 0 | | | 0 | 1283,6 | 0 | 1283,6 |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 | 1554,0 | 0 | 1554,0 |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 | 1554,0 | 0 | 1554,0 |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 | 1554,0 | 0 | 1554,0 |
| **ВСЕ**  **ГО** | | 0 | 0 | | | 0 | **16 184,1** | **0** | **16 184,1** |
|  | | |  |  | | | | |

2.3. Раздел **«Мероприятия муниципальной подпрограммы «Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2023 годы»**, изложить в прилагаемой редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Освещение улиц на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реализации | Целевой   показатель (номер целевого показателя   из паспорта  подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ***Задача – Обеспечение уличного освещения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата электроэнергии | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 1230,9 | 1311,9 | 1448,2 | 1696,2 | 1730,9 | 1479,4 | 1050,2 | 1354,0 | 1354,0 | 1354,0 |
| 2. | ***Задача – Техническое обеспечение сетей уличного освещения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Техническое обслуживание светильников | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 2.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 102,6 | 118,6 | 120,0 | 257,8 | 312,0 | 430,0 | 233,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Благоустройство территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»** заменив:
   1. Раздел **2** **«Задачи и целевые показатели <\*> подпрограммы»:** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | ***Задача – Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Великосельского сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных встреч по вопросу благоустройства территории поселения (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| **2** | ***Задача – Улучшение внешнего облика территории Великосельского сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь обкошенной территории (кв.м.) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 7412 | 26 500 | 23 700 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2.2. | Площадь очищенной территории от кустарников (кв.м.) | 1 600 | 1 350 | 1 350 | 1087 | 15 000 | 10000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество мероприятий по уборке и вывозу мусора (шт.) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2.4. | Обустройство игровых площадок для детей (шт.) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Реализация проектов местных инициатив жителей ТОС (шт.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.6. | Ремонт пешеходных мостов на территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Подвоз песка на детские площадки (куб. м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Содержание мест захоронения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.9 | Углубление и восстановление профиля канав (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Работы по удалению старых и поврежденных деревьев с территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Приобретение уличных тренажеров (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Приобретение контейнеров для мусора (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Содержание, обслуживание и ремонт элементов благоустройства (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.14 | Обустройство контейнерных площадок на территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Приобретение информационных стендов (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Обработка территории поселения от борщевика Сосновского (га) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Проведение дезинфекции общественных территорий поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18 | Обустройство стоянок для автомобилей на территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19 | Приобретение элементов для детских игровых и спортивных площадок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | ***Задача – Содержание техники, находящейся на балансе Администрации сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированной техники (шт.) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. **Разлел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»** изложить в следующей редакции: **«4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 6597,4 тыс. руб.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирование (тыс. руб.) | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 117,4 | 0 | 117,4 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 432,0 | 0 | 432,0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 702,0 | 0 | 702,0 |
| 2017 | 0 | 40,4 | 0 | 484,8 | 0 | 525,2 |
| 2018 | 0 | 108,3 | 0 | 1430,2 | 0 | 1538,5 |
| 2019 | 0 | 51,5 | 0 | 1977,9 | 0 | 2029,4 |
| 2020 | 0 | 454,7 | 0 | 516,1 | 0 | 970,8 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 23,1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 139,0 | 0 | 139,0 |
| **ВСЕ**  **ГО** | **0** | **654,9** | **0** | **5942,5** | **0** | **6597,4** |

2.3. Раздел **«Мероприятия муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2023 годы»**, изложить в прилагаемой редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реализации | Целевой   показатель (номер целевого показателя   из паспорта  подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ***Задача – Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Великосельского сельского поселения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество проведенных встреч по вопросу благоустройства территории поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ***Задача – Улучшение внешнего облика территории Великосельского сельского поселения*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обкашивание территории | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 2.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 39,9 | 117,0 | 291,4 | 180,1 | 88,6 | 74,5 | 34,1 | 30,0 | 23,1 | 30,0 |
| 2.1.1 | Обкос территории на заброшенных участках в д. Сысоново, д. Большие Боры | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.1. | Областной бюджет  (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Обкашивание территории поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.1. | Областной бюджет (Компенсация затрат по профилактики COVID – 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Вырубка кустарников | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 2.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 77,5 | 184,1 | 184,3 | 185,3 | 154,4 | 104,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Обрезка деревьев и кустарников на территории д. Высокое, д. Тулебля | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.2. | Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Вырубка кустарников | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.2. | Областной бюджет (Компенсация затрат по профилактики COVID – 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Уборка и вывоз мусора с территории поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 2.3. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 32,1 | 111,7 | 55,9 | 10,4 | 109,9 | 50,5 | 30,0 | 0 | 39,0 |
| 2.4. | Строительство детской горки в д. Астрилово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 | 2.4. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 40,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Приобретение детского уличного комплекса д. Большие Боры | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 | 2.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Приобретение детского уличного комплекса д. Великое Село | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 | 2.4. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Приобретение детского уличного комплекса д. Сусолово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 | 2.4. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Приобретение детского уличного комплекса д. Астрилово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 | 2.4. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Реализация проекта местной инициативы благоустройство дворовых территорий жителей ТОС «Сусолово» - «установка двух беседок» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 | 2.5. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 40,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Ремонт пешеходных мостов на территории поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 | 2.6. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Подвоз песка на детские площадки | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018  2019 | 2.7. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 124,5  31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Установка уличных тренажёров на территории ТОС «Тулебля» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 | 2.5. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,15102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Обустройство детской игровой площадки на территории ТОС «Великое Село» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 | 2.5. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,15102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Содержание мест захоронения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018  2019  2020  2021  2022 | 2.8. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,9 | 169,5 | 54,0 | 20,0 | 0 | 35,0 |
| 2.14.1. | Уборка и вывоз мусора и спиленных деревьев с территории гражданских кладбищ д. Косино и д. Астрилово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.8. | Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.2 | Удаление аварийных деревьев с гражданских кладбищ поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.8. | Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.3 | Оборудование мест (постаментов) для прощания с усопшими на гражданских кладбищах поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.8. | Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Углубление и восстановление профиля канав | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018  2019  2020 | 2.9. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,4 | 87,0 | 26,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Работы по удалению старых и поврежденных деревьев с территории поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018  2019  2020 | 2.10. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 307,4 | 107,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Приобретение уличных тренажеров | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018  2019 | 2.11. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,0 | 111,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18 | Приобретение контейнеров для мусора | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 | 2.12. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19 | Содержание, обслуживание и ремонт элементов благоустройства | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018  2019  2020  2022 | 2.13. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,3 | 263,5 | 57,1 | 20,0 | 0 | 35,0 |
| 2.19.1 | Обкос травы на детских игровых площадках | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.13. | Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19.2 | Ремонт элементов благоустройства на детских игровых площадках сельского поселения д. Астрилово, ст. Тулебля | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.13. | Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | Обустройство контейнерных площадок на территории поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 | 2.14 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21 | Приобретение информационных стендов | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018  2019  2020 | 2.15 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 10,2 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22 | Обустройство детской игровой площадки на территории ТОС «Высокое» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2019 | 2.5 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23 | Ремонт дворовой территории ТОС «Сусолово» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2019 | 2.5 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24 | Обработка территории поселения от борщевика Сосновского | Администрация Великосельского сельского поселения | 2019  2020 | 2.5 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25 | Проведение дезинфекции общественных территорий поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.17 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.26 | Обустройство стоянки для автомобилей у д. 4 д. Сусолово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.18 | Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.27 | Приобретение беседки на детскую игровую площадку ст. Тулебля | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.19 | Областной бюджет (Резервный фонд Пра-ва РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.28 | Ремонт Большеборского СДК на территории ТОС «Большие Боры» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.5 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.29 | Ремонт Астриловского СДК на территории ТОС «Астрилово» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 2.5 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| **3.** | ***Задача – Содержание техники, находящейся на балансе Администрации сельского поселения*** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт техники, находящейся на балансе администрации поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2023 | 3.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 95,2 | 41,3 | 7,5 | 4,6 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы»** заменив:
   1. Раздел 2 «Задачи и целевые показатели <\*> подпрограммы»: изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача – Создание и развитие инфраструктуры сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству территории сельского поселения (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* 1. **Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» изложить в следующей редакции:** «4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: **1376,6 тыс. руб.**»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 210,1 | 69,1 | 0 | 83,7 | 35,9 | 398,8 |
| 2021 | 0 | 463,3 | 0 | 139,0 | 59,6 | 661,9 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 215,9 | 0 | 215,9 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
| ВСЕГО | **210,1** | **532,4** | **0** | **538,6** | **95,5** | **1376,6** |

* 1. Раздел **«Мероприятия муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2020 – 2023 годы»**, изложить в прилагаемой редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной подпрограмме «Комплексное развитие территории Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Задача - Создание и развитие инфраструктуры сельского поселения*** | | | | | | | | |
| 1.1 | Обустройство детской игровой площадки с участием граждан, проживающих на селе в д. Астрилово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 1.1 | Федеральный бюджет | 210,1 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 69,1 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 83,7 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 35,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обустройство площадок для накопления твердых коммунальных отходов с участием граждан, проживающих на селе в д. Большие Боры | Администрация Великосельского сельского поселения | 2021 | 1.1. | Областной бюджет | 0 | 463,3 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 139,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 59,6 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обустройство тротуара в д. Сусолово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 | 1.1. | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 215,88 | 0 |
| 1.4. | Обустройство площадки для накопления ТКО с участием граждан, проживающих на селе в д. Высокое | Администрация Великосельского сельского поселения | 2023 | 1.1 | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

5. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы»** заменив:

5.1. **Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»** изложить в следующей редакции: **«4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 159,0 тыс. руб.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 0 | 53,0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 0 | 53,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 0 | 53,0 |
| ВСЕГО | **0** | **0** | **0** | **159,0** | **0** | **159,0** |

5.2. Раздел **«Мероприятия муниципальной подпрограммы «Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2020 – 2023 годы»**, изложить в прилагаемой редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной подпрограмме «Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Великосельского сельского поселения на 2020-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Задача - Создание и развитие инфраструктуры сельского поселения*** | | | | | | | | |
| 1.1. | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов в д. Астрилово, д. Тулебля, ст. Тулебля | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 | 1.1. | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов в д. Берёзка, Великое Село, Нехотицко, Алёксино, Бараново, Большое Ночково, Григорово, Грузово, Заболотье, Кобякино, Высокое | Администрация Великосельского сельского поселения | 2021 | 1.1. | Средства местного бюджета | 0 | 53,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов в д. Косорово, Кривец, Лядинки, Острые Луки, Речные Котцы, Ручьевые Котцы, Сотско, Старина, Фларёво, Хилово, Жилино | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 | 1.1 | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 53,0 | 0 |
| 1.4. | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов в Бела, Вячково, Гачки, Дедково, Дедова Лука, Должицы, Дорожкино, Дретено, Дубки, Зеленая Дубрава, Иловец, Калиново, Караваево, Корчевка, Косино, Лучки, Межник, Новинки, Парышево, Пашниково, Переволока, Пестово, Петрухново, Полуково, Пустошка, Сбышево, Сосница, Сопки, Сысоново, Турово, Харино, Чудиново, Шейкино, Щетинкино | Администрация Великосельского сельского поселения | 2023 | 1.1 | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 53,0 |

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Глава администрации Великосельского**

**сельского поселения О.А. Петрова**