- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =6005,8/6476,1х100% = 92,7%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Главный специалист администрации

- Великосельского сельского поселения                                  М.П. Цветкова

- «15» февраля 2024 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =3805,7/4024,5х100% = 94,6%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Главный специалист администрации

- Великосельского сельского поселения                                           М.П. Цветкова

- «15» февраля 2024 год

- В администрацию Великосельского

- сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный год)

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,

где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф  - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп  - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Великосельского сельского поселения  и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

- Уф =2200,0/2451,6х100% = 89,7%

- Вывод: Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности.

- Главный специалист администрации

- Великосельского сельского поселения                                           М.П. Цветкова

- «15» февраля 2024 год

- Приложение № 5 - к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориии  Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной  программы)

за 2024 год

(отчетный период)

- Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Старорусского муниципального района |  |  | Средства бюджета Великосельского сельского поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:<*> | 6476,1 | 6005,8 | 0 | 0 | 0 | 3877,0 | 3623,5 | 3623,5 | 0 | 0 | 0 | 2599,1 | 2382,3 | 2382,3 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» | 4024,5 | 3805,7 | 0 | 0 | 0 | 1938,5 | 1924,0 | 1924,0 | 0 | 0 | 0 | 2086,0 | 1881,7 | 1881,7 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы» | 2451,6 | 2200,0 | 0 | 0 | 0 | 1938,5 | 1699,5 | 1699,5 | 0 | 0 | 0 | 513,1 | 500,5 | 500,5 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ст. Тулебля, ул. Кольцевая, протяженностью 938 м. | 2024 | выполнено |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лядинки, протяженностью 170 м. | 2024 | выполнено |  |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Речные Котцы, протяженностью 668 м | 2024 | выполнено |  |
| 4. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2024 | выполнено |  |
| 5. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | 2024 | выполнено |  |
| 6. | Проведение строительного контроля по ремонту автомобильных дорог | 2024 | выполнено |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | 2024 | выполнено |  |
| 2. | Посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью | 2024 | выполнено |  |
| 3. | Грейдированние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024 | выполнено |  |
| 4. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования | 2024 | выполнено |  |
| 5. | Восстановление дренажных, защитных устройств на автомобильных дорогах местного значения общего пользования | 2024 | выполнено |  |
| 6. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 2024 | выполнено |  |
| 7. | Дезинфекция автомобильных дорог местного значения | 2024 | выполнено |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствованиеи содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя: |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 3. | Количество составленных смет (шт.) | 3 | 6 | 6 |  |  |
| 4. | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 5. | Количество проведенного строительного контроля (шт.) | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |  |
| 2. | Посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |  |
| 3. | Количество автомобильных дорог, по которым установлена балансовая и остаточная стоимость (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Процент автомобильных дорог, по которым установлена балансовая и остаточная стоимость от общего автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |  |
| 6. | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Планировка обочин автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Расчистка обочин и канав автомобильных дорог местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11. | Установка знаков на автомобильных дорогах местного значения общего пользования (шт.) | 19 | 0 | 0 |  |  |
| 12. | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13. | Дезинфекция автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14. | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия) | 0 | 5 | 5 |  |  |

Главный специалист администрации

Великосельского сельского поселения                                                                                       М.П. Цветкова

«15» февраля 2024 год