

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Старорусский район**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.12.2017 № 175**

д. Великое Село

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2020 годы** |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Мероприятия подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. | 3.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 46,7 | 100,0 | 200,0 | 275,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2 | ***Задача – Проведение работ по установлению балансовой и остаточной стоимости автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Установление балансовой и остаточной стоимости автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014 г. | 3.2.1  3.2.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 111,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Грейдированние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 3.3.1  2.3.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 192,0 | 192,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.2. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015 г. | 3.3.3 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 31,7 | 50,0 | 16,4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3.3. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Высокое | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Дедково | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 2,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Нехотицко | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 80,992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Сусолово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 20,589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Сусолово с устройством трубопереездов | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 52,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Жилино | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 86,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Устройство и восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Сусолово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Иловец | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Чудиново | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Должицы | Администрация Великосельского сельского поселения | 2019 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 3.13 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Жилино | Администрация Великосельского сельского поселения | 2019 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 3.14 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Переволока | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 3.15 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования д. Нехотицко | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 г. | 3.3.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 3.16 | Планировка обочин автомобильной дороги местного значения общего пользования в д. Большое Ночково | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.5 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 51,124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев в д. Сусолово | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 24,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Нехотицко | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 69,829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Петрухново | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 14,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Фларево | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 21,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Дедова Лука | Администрация Великосельского сельского поселения | 2016 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 13,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Нехотицко | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 23,9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Фларёво | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Калиново | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 1.25 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Бела | Администрация Великосельского сельского поселения | 2018 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Вячково | Администрация Великосельского сельского поселения | 2019 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 1.27 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Выдерка | Администрация Великосельского сельского поселения | 2019 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 1.28 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Гачки | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 1.29 | Расчистка обочин и канав автомобильной дороги местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев д. Полуково | Администрация Великосельского сельского поселения | 2020 г. | 3.3.6 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |

1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Глава администрации Великосельского**

**сельского поселения Н.В. Харитонов**