

**Российская Федерация**

**Старорусский район**

**Новгородская область**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 06.11.2018 № 165**

д. Сусолово

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в**  **муниципальную программу**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2020 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения Администрации сельского поселения от 28.09.2018 № 81-рг «Об утверждении Перечня муниципальных программ Великосельского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Заменить в названии муниципальной программы цифру «2020» на «2023».
2. В паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения от 15.11.2013 № 176 внести следующие изменения:
   1. Раздел 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Цель- Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты уличного освещения** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ***Задача - Установка систем автоматического управления уличным освещением населенных пунктов Великосельского сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество светильников переведенных на автоматическое управление (шт.) | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | ***Задача - Установка приборов учета на потребление электрической энергии по уличному освещению*** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество установленных счетчиков на уличное освещение | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Сокращение расходов на оплату уличного освещения (%) | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | **Цель- Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | ***Задача – Замена ламп накаливания в светильниках уличного освещения энергосберегающими лампами*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество замененных ламп накаливания на энергосберегающие лампы (шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.1.2 | Приобретение светодиодных светильников (шт.) | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. Раздел 6 «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции: «2014 – 2023 годы».
  2. Раздел 7 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции: «Источником финансирования программы является бюджет Великосельского сельского поселения. Всего объем финансирования составляет: **372,9** тыс. руб. По годам реализации финансирование программы составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. рублей) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 | **4,7** |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | **30,0** |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | **30,0** |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | **99,0** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 0 | **71,7** |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | **27,5** |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | **27,5** |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | **27,5** |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | **27,5** |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | **27,5** |
| **ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **372,9** | **0** | **372,9** |

3. Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно Приложению 1.

1. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Глава администрации Великосельского**

**сельского поселения Н.В. Харитонов**

Приложение 1

**Мероприятия к муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы**»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Задача - Установка систем автоматического управления уличным освещением населенных пунктов Великосельского сельского поселения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Установка фотореле на светильники уличного освещения на территории сельского поселения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2014-2020 гг. | 1.1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 1,8 | 15,0 | 15,0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***Задача – Установка приборов учета на потребление электрической энергии по уличному освещению*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Установка счетчиков на потребление электрической энергии по уличному освещению | Администрация Великосельского сельского поселения | 2015-2020 гг. | 1.2.1.  1.2.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ***Задача – Замена ламп накаливания в светильниках уличного освещения энергосберегающими лампами*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017-2020 гг. | 2.1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 27,5 | 27,5 |
| 3.2. | Приобретение светодиодных светильников | Администрация Великосельского сельского поселения | 2017-2020 гг. | 2.1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 |