

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Старорусский район**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 07.04.2023 № 39**

д. Сусолово

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы** |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В паспорт муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 177 от 18.10.2021 внести следующие изменения:

1.1. Раздел **«МЕРОПРИЯТИЯ к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»,** изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро - вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2025 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 1.1.1  1.1.2 | Областной  бюджет | 4874,0 | 3877,0 | 2585,0 | 2585,0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 1379,6 | 1125,2 | 1449,9 | 1600,0 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2025 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 2.1.1  2.2.1  2.2.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 835,0 | 921,1 | 500,0 | 500,0 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»** муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2023 годы» заменив:

2.1. Раздел **Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»** изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Задача*** – ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 1.6. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ст. Тулебля, улица Кольцевая, протяженностью  938 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 3877,0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 397,7 | 0 | 0 |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лядинки, протяженностью 624,1 м | Администрация Великосельского сельского поселения | 2023 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 545,5 | 0 | 0 |
| 2 | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 1.2.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 18,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3. | ***Задача – Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 52,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.2. | Проведение строительного контроля по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 116,9 | 92,0 | 0 | 0 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»** заменив:

3.1. Раздел **4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:»** изложить в следующей редакции:

**«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 1722,7 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 835,0 | 0 | 835,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 921,1 | 0 | 921,1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 2756,1 | 0 | 2756,1 |

3.2. Раздел **«МЕРОПРИЯТИЯ к муниципальной подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»,** изложить в редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | | | |
| 1.1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 1.1. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 667,5 | 721,1 | 300,0 | 300,0 |
| 2. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 2.1  2.2 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 82,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 2.3 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.3. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 2.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.4. | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия в д. Григорово, протяженностью 85 м.) | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. | 2,5. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 85,0 | 0 | 0 | 0 |

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Глава администрации Великосельского**

**сельского поселения О.А. Петрова**