

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Старорусский район**

**Администрация Великосельского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11.11.2024 г. № 162**

д. Сусолово

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»** |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В паспорт муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Великосельского сельского поселения № 177 от 18.10.2021 (в редакции от 04.03.2024 № 34
2. 1,8) внести следующие изменения:

1.1.Раздел **5 «Цели, задачи и целевые показатели <\*> муниципальной программы»,** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Цель- Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 1.1 | ***Задача – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| 1.1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество составленных смет (шт.) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | ***Задача – Проведение экспертизы смет и строительного контроля по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Количество проведенного строительного контроля (шт.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | **Цель – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 2.1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 2.2. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 2.2.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 2.2.2 | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.3 | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия в д. Григорово, протяженностью 85 м.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов  (д. Сусолово, д. Хилово, ст. Тулебля, ул. Кольцевая) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

\*Определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

1.2. Раздел **7 «Объемы и источники финансирования программы»** изложить в следующей редакции: **7 «Объемы и источники финансирования программы»: 37395,2 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 4874,0 | 0 | 0 | 2214,6 | 0 | 7088,6 |
| 2023 | 7138,0 | 0 | 0 | 2046,3 | 0 | 9184,3 |
| 2024 | 3877,0 | 0 | 0 | 2599,3 | 0 | 6476,3 |
| 2025 | 2585,0 | 0 | 0 | 2260,0 | 0 | 4845,0 |
| 2026 | 2585,0 | 0 | 0 | 2316,2 | 0 | 4901,2 |
| 2027 | 2585,0 | 0 | 0 | 2314,8 | 0 | 4899,8 |
| **Всего** | 23644,0 | 0 | 0 | 13751,2 | 0 | 37395,2 |

1.3. Раздел **«МЕРОПРИЯТИЯ к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»,** изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**к муниципальной программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро - вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 1.1.1  1.1.2 | Областной  бюджет | 4874,0 | 7138,0 | 1938,5 | 2585,0 | 2585,0 | 2585,0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 1379,6 | 1135,1 | 2086,0 | 1660,0 | 1716,2 | 1714,8 |
| 2 | Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг | 2.1.1  2.2.1  2.2.2 | Областной  бюджет | 0 | 0 | 1938,5 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 835,0 | 911,2 | 513,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»** муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2027 годы» заменив:

2.1. Раздел 2 **«Задачи и целевые показатели <\*> подпрограммы:»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Цель- Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 1.1 | ***Задача – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| 1.1.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество составленных смет (шт.) | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | ***Задача – Проведение экспертизы смет и строительного контроля по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Количество проведенного строительного контроля (шт.) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

\*Определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

2.2. Раздел **4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»** изложить в следующей редакции **«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»: 31397,2 тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 4874,0 | 0 | 0 | 1379,6 | 0 | 6253,6 |
| 2023 | 7138,0 | 0 | 0 | 1135,1 | 0 | 8273,1 |
| 2024 | 1938,5 | 0 | 0 | 2086,0 | 0 | 4024,5 |
| 2025 | 2585,0 | 0 | 0 | 1660,0 | 0 | 4245,0 |
| 2026 | 2585,0 | 0 | 0 | 1716,2 | 0 | 4301,2 |
| 2027 | 2585,0 | 0 | 0 | 1714,8 | 0 | 4299,8 |
| **Всего** | 21705,5 | 0 | 0 | 9691,7 | 0 | 31397,2 |

2.3. Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы» изложить в следующей редакции:

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача*** – ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое,  улица без названия, протяженностью  620 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 978,9 | 0 | 0 | | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 153,5 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дедова Лука,  улица без названия, протяженностью  264 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 588,3 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.12 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сусолово,  улица без названия, протяженностью  270 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 595,7 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.13 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Григорово, протяженностью  583 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 959,6 |  |  | |  |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 50,4 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.20 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое  (от д.17 до д.25)  улица без названия, протяженностью  105 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2024 | 1.1.  1.2. | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 627,0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 1.2.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 18,0 | 0 | 0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| 3. | ***Задача – Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 52,0 | 48,3 | 18,7 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 |
| 3.2 | Проведение строительного контроля по ремонту автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.1.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 116,9 | 161,8 | 52,0 | 0 | | 0 | 0 |

1. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы **«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»** заменив:

3.1. Раздел 2 **«Задачи и целевые показатели <\*> подпрограммы:»** изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | **Цель – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 2.1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 2.2. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | |
| 2.2.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 2.2.2 | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.3 | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия в д. Григорово, протяженностью 85 м.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов  (д. Сусолово, д. Хилово, ст. Тулебля, ул. Кольцевая, д. Григорово, д. Алексино) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

\*Определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

3.2. Раздел **4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»:** изложить в следующей редакции: **«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации»: 5886,7** **тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования: | | | | | |
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 835,0 | 0 | 835,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 911,2 | 0 | 911,2 |
| 2024 | 1938,5 | 0 | 0 | 513,0 | 0 | 2451,5 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| ВСЕГО | 1938,5 | 0 | 0 | 4059,2 | 0 | 5997,7 |

**МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2022-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ***Задача – Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи*** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.1.1. | Областной бюджет | 0 | 0 | 1038,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 667,5 | 911,2 | 457,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.2 | Обработка автомобильных дорог общего пользования местного значенияпеско-соляной смесью (противогололедными материалами) | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.1.1. | Областной бюджет | 0 | 0 | 547,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ***Задача – Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.1  2.2.2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 51,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 82,5 | 0 | 2,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.3 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.3 | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.4 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.4 | Содержание автомобильной дороги (восстановление профиля дорожного покрытия в д. Григорово, протяженностью 85 м.) | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.5 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов  д. Сусолово, протяженностью 250 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 101,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов  д. Хилово, протяженностью 150 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов  ст. Тулебля, ул. Кольцевая, протяженностью 40 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов  д. Григорово, протяженностью 250 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 67,9 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов  д. Алексино, протяженностью 250 м. | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 – 2027 гг. | 2.2.6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ***Задача – Составление сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Составление смет на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.3.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ***Задача – Проведение экспертизы смет по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение экспертизы смет по содержанию автомобильных дорог | Администрация Великосельского сельского поселения | 2022 -2027 гг. | 2.4.1 | Бюджет Великосельского сельского поселения | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 |

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Великосельский вестник».

**Заместитель Главы администрации**

**Великосельского сельского поселения М.П. Цветкова**