**В администрацию Великосельского**

**сельского поселения**

|  |
| --- |
| Приложение  к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Великосельского сельского поселения |

Критерии оценки эффективности реализации программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2018** год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1+пэф2+..) /n, где

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

n - число подпрограмм муниципальной программы.

**ЭФ = (83+85)/2 =84**

**Главный специалист администрации**

**Великосельского сельского поселения О.А. Павлова**

«12» апреля 2019 год

**В администрацию Великосельского**

**сельского поселения**

|  |
| --- |
| Приложение  к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Великосельского сельского поселения |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения**

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2018** год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности  (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности  в баллах (гр. 4 x  гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | **1** | 25 | **20** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий подпрограммы | **1** | 20 | **15** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных  мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий | **1** | 15 | **10** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **0,6** | 5 | **3** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников  (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | **83** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

\*\*в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

\*\*\* Сумма баллов по графе 6.

**Главный специалист администрации**

**Великосельского сельского поселения О.А. Павлова** «12» апреля 2019 год

**В администрацию Великосельского**

**сельского поселения**

|  |
| --- |
| Приложение  к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Великосельского сельского поселения |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

**Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения**

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2018** год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности  (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности  в баллах (гр. 4 x  гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | **1** | 25 | **20** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий подпрограммы | **1** | 20 | **15** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных  мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий | **1** | 15 | **10** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **5** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **0,7** | 5 | **3** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **3** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников  (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | **81** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

\*\*в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

\*\*\* Сумма баллов по графе 6.

**Главный специалист администрации**

**Великосельского сельского поселения О.А. Павлова**

«12» апреля 2019 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  Старорусского  муниципального района | | | Средства бюджета Великосельского сельского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по му-  ниципальной  программе,  в том числе: [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Постановления%202013\Постановление%204%20с%20127%20по%20178%20.doc#Par408#Par408) | 3012,1 | 2386,5 | 0 | 0 | 0 | 1303,0 | 1303,0 | 1303,0 | 0 | 0 | 0 | 1709,1 | 1709,1 | 1083,5 | 0 | 0 |
| подпрограмма 1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения» | 2042,9 | 2042,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042,9 | 2042,9 | 2042,9 | 0 | 0 |
| подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения» | 2288,8 | 1943,9 | 0 | 0 | 0 | 1303,0 | 1303,0 | 1303,0 | 0 | 0 | 0 | 985,8 | 985,8 | 640,9 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | | | |
| 1.1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | 2018 | выполнено, частично | Отсутствие снежного покрова |
| 1.2. | Посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью | 2018 | выполнено |  |
| 1.3 | Грейдированние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018 | выполнено, частично | Грейдирование проведено меньшее количество раз |
| 1.4 | Установка знаков на автомобильных дорогах местного значения общего пользования | 2018 | выполнено |  |
| 1.5 | Восстановление дренажных, защитных устройств на автомобильных дорогах местного значения общего пользования | 2018 | выполнено |  |
| 1.6 | Паспортизация автомобильной дороги д. Лучки-д. Сопки | 2018 | выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | | | |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Нехотицко, улица без названия, протяженностью  1300 м | 2018 | выполнено |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Григорово, улица без названия, протяженностью  300 м | 2018 | выполнено |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Хилово, улица без названия, протяженностью  250 м | 2018 | выполнено |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Большие Боры, улица без названия, протяженностью  300 м | 2018 | выполнено |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сопки, улица без названия, протяженностью  200 м | 2018 | выполнено |  |
| 2.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Полуково, улица без названия, протяженностью  50 м | 2018 | выполнено |  |
| 2.7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое, улица без названия, протяженностью  100 м | 2018 | выполнено |  |
| 2.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дретено, улица без названия, протяженностью  300 м | 2018 | Не выполнено | Отсутствие подрядчика |
| 2.9 | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2018 | выполнено |  |
| 2.10 | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | 2018 | выполнено |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы» | | | | |
| 1. 1. | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 39,4 | 39,4 | 39,4 |  |
| 1.2. | Посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью | 0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 1.3. | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
| 1.4. | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейд3ирование (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5.. | Установка знаков на автомобильных дорогах местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 4 | 4 |  |
| 1.6. | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.7. | Процент паспортизированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 0 | 100 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы » | | | | |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 4,9 | 5,73 | 5,43 | Отсутствие подрядчика |
| 2.2 | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 12,4 | 14,15 | 13,8 | В связи с отсутствием ремонта одной автомобильной дороги |
| 2.3 | Количество составленных смет (шт.) | 0 | 7 | 7 |  |
| 2.4 | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 5 | 7 | 7 |  |

Глава администрации Великосельского

сельского поселения Н.В. Харитонов

12 апреля 2019