**В администрацию Великосельского**

**сельского поселения**

|  |
| --- |
| Приложение  к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Великосельского сельского поселения |

Критерии оценки эффективности реализации программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2019** год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1+пэф2+..) /n, где

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

n - число подпрограмм муниципальной программы.

**ЭФ = (100+77)/2 =88,5**

**Главный специалист администрации**

**Великосельского сельского поселения О.А. Павлова**

«23» марта 2020 год

**В администрацию Великосельского**

**сельского поселения**

|  |
| --- |
| Приложение  к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Великосельского сельского поселения |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения**

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2019** год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности  (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности  в баллах (гр. 4 x  гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | **1** | 25 | **25** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий подпрограммы | **1** | 20 | **20** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных  мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий | **1** | 15 | **15** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников  (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | **100** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

\*\*в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

\*\*\* Сумма баллов по графе 6.

**Главный специалист администрации**

**Великосельского сельского поселения О.А. Павлова**

«23» марта 2020 год

**В администрацию Великосельского**

**сельского поселения**

|  |
| --- |
| Приложение  к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Великосельского сельского поселения |

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

**Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения**

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

**Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

за **2019** год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности  (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности  в баллах (гр. 4 x  гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | **0,5** | 25 | **12,5** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий подпрограммы | **0,8** | 20 | **16** |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных  мероприятий подпрограммы\* к общему числу запланированных  мероприятий | **0,9** | 15 | **13,5** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | **1** | 10 | **10** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **0,5** | 5 | **2,5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **0,5** | 5 | **2,5** |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников  (с начала ее реализации)\*\* | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | **1** | 5 | **5** |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) \*\*\* | х | х | х | **77** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

\*\*в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

\*\*\* Сумма баллов по графе 6.

**Главный специалист администрации**

**Великосельского сельского поселения О.А. Павлова**

«23» марта 2020 год

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Великосельского сельского поселения, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориии Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  Старорусского  муниципального района | | | Средства бюджета Великосельского сельского поселения | | | Внебюджетные   источники | |
| профинан сировано | освоено | план на  год | профинан сировано | освоено | план  на  год | профинан сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной  программе, в том числе:[<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Постановления%202013\Постановление%204%20с%20127%20по%20178%20.doc#Par408#Par408) | **4713,3** | **4186,0** | **0** | **0** | **0** | **2647,0** | **2647,0** | **2647,0** | **0** | **0** | **0** | **2066,3** | **2066,3** | **1539,0** | **0** | **0** |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | 3672,5 | 3672,5 | 0 | 0 | 0 | 2647,0 | 2647,0 | 2647,0 | 0 | 0 | 0 | 1025,5 | 1025,5 | 1025,5 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2020 годы» | 1040,8 | 513,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040,8 | 1040,8 | 513,5 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»*** | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Большие Боры, улица без названия, протяженностью 800 м | 2019 | выполнено |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Бела, улица без названия, протяженностью  300 м | 2019 | выполнено |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое, улица без названия № 1, протяженностью 391 м | 2019 | выполнено |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое, улица без названия № 2, протяженностью 350 м | 2019 | выполнено |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дорожкино, улица без названия, протяженностью 260 м | 2019 | выполнено |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Жилино, сооружение 1 д, протяженностью 355 м | 2019 | выполнено |  |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лучки, сооружение 2 д, протяженностью 149 м | 2019 | выполнено |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Сосница, улица без названия, протяженностью 178 м | 2019 | выполнено |  |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Лядинки, улица без названия, протяженностью 188 м | 2019 | выполнено |  |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дорожкино, участок № 2, протяженностью 25 м | 2019 | выполнено |  |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Астрилово, участок № 1, протяженностью 25 м | 2019 | выполнено |  |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Турово, участок улицы без названия, протяженностью 25 м | 2019 | выполнено |  |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Дубки, участок улицы без названия, протяженностью 25 м | 2019 | выполнено |  |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Бела, участок № 2, протяженностью  40 м | 2019 | выполнено |  |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое, участок № 3, (укладка ж/бетонных труб) | 2019 | выполнено |  |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Астрилово, участок № 2, протяженностью 50 м | 2019 | выполнено |  |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Высокое, участок № 4, протяженностью 65 м | 2019 | выполнено |  |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Григорово, участок улицы без названия, протяженностью 175 м | 2019 | выполнено |  |
| 19. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Жилино, участок улицы без названия, протяженностью 100 м | 2019 | выполнено |  |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Великое Село, участок улицы без названия, протяженностью 100 м | 2019 | выполнено |  |
| 21. | Составление смет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2019 | выполнено |  |
| 22. | Проведение экспертизы смет на ремонт автомобильных дорог | 2019 | выполнено |  |
| ***Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»*** | | | | |
| 1. | Очистка населенных пунктов сельского поселения от снега и наледи | 2019 | выполнено частично | в связи с бесснежной зимой отсутствовала необходимость регулярной очистке населенных пунктов от снега и наледи |
| 2. | Посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью | 2019 | выполнено |  |
| 3. | Установление балансовой и остаточной стоимости автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 | выполнено |  |
| 4. | Грейдированние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 | выполнено |  |
| 5. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильной дороги местного значения общего пользования в д. Нехотицко, д. Григорово, д. Лучки | 2019 | выполнено |  |
| 6. | Установка знаков на автомобильных дорогах местного значения общего пользования | 2019 | выполнено |  |
| 7. | Паспортизация автомобильной дороги д. Жилино, ул. Солнечная | 2019 | выполнено |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений

целевых показателей муниципальной программы

**«Совершенствованиеи содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»*** | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 5,73 | 3,6 | 3,6 |  |
| 2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог (%) | 14,5 | 9 | 9 |  |
| 3. | Количество составленных смет (шт.) | 7 | 9 | 9 |  |
| 4. | Количество проведенных экспертиз (шт.) | 7 | 9 | 9 |  |
| ***Муниципальная подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Великосельского сельского поселения на 2014-2023 годы»*** | | | | | |  |
| 1. | Протяженность очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи (км.) | 39,4 | 39,9 | 39,9 | В связи бесснежной зимой отсутствовала необходимость регулярной очистке населенных пунктов от снега и наледи |
| 2. | Посыпка автомобильных дорог песко-соляной смесью | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество автомобильных дорог, по которым установлена балансовая и остаточная стоимость (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Процент автомобильных дорог, по которым установлена балансовая и остаточная стоимость от общего автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 32,0 | 32,5 | 32,5 |  |
| 7. | Процент автомобильных дорог, по которым произведено грейдирование (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Содержание придорожной территории автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Восстановление профиля канав вдоль автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 3 | 3 |  |
| 10. | Планировка обочин автомобильных дорог местного значения общего пользования (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Расчистка обочин и канав автомобильных дорог местного значения общего пользования от кустарника и мелколесья, спиливание деревьев | 0 | 2 | 2 |  |
| 12. | Установка знаков на автомобильных дорогах местного значения общего пользования (шт.) | 4 | 2 | 2 |  |
| 13. | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,5 | 0,8 | 0,8 |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |

**Главный специалист администрации Великосельского**

**сельского поселения О.А. Павлова**

**«24» марта 2020 год**